一拍即合（ShutterMatch）App

产品需求文档（PRD）

日期：2026年09月

目　录

一、产品概述	1

（一）产品背景与目标	1

（二）产品定位	1

（三）本期范围（V1.0）	1

（四）名词解释	1

二、用户与角色	1

三、核心业务流程概述	2

四、功能需求详述	2

（一）用户端	2

（二）摄影师端	4

（三）平台端	5

五、非功能需求	6

六、数据埋点与指标体系	6

七、版本规划（Roadmap）	6

八、风险与开放问题	6

一、产品概述

（一）产品背景与目标

“一拍即合（ShutterMatch）”是连接摄影师/创作者与拍摄需求方的双边撮合交易平台。产品目标：让摄影师“持续、稳定、有保障”地靠拍照赚钱，让用户“快速、放心”找到好摄影师；平台以撮合抽佣与增值服务盈利，形成双边飞轮。

（二）产品定位

双边撮合市场。平台内三类角色：需求方（个人/商家）、供给侧（摄影师/创作者）、平台方（运营/风控）。核心差异化：强撮合＋强保障（资金托管、爽约赔付、摄影师认证）＋信任评价闭环。

（三）本期范围（V1.0）

1.0 覆盖：用户端（首页、搜索筛选、摄影师主页、预约下单与托管支付、在线沟通、订单、评价、钱包、收藏/关注/邀请）、摄影师端（入驻认证、作品/套餐/排期管理、接单、收入提现、数据看板）、平台端（审核、资金托管、结算、风控纠纷、内容与运营）。本期暂不做：视频直播、机构批量托管账号、履约保险、智能推荐算法（放 V1.x/V2.0）。可能在后期允许出现妆造+摄影一体接单。

（四）名词解释

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 资金托管 | 用户下单支付的款项由平台冻结托管，服务验收通过后结算给摄影师，未验收前平台为双方兜底 |
| 爽约赔付 | 任一方未履约导致服务未按约定进行时，按规则从违约方保证金/托管款中赔付对方 |
| 认证摄影师 | 通过平台实名与资质审核、获得认证标识的摄影师，享受更多曝光 |
| 抽佣 | 订单验收结算时平台按约定比例收取的撮合服务费 |
| 陪拍/跟拍 | 以陪伴式跟拍为主的轻量拍摄服务 |

二、用户与角色

| 角色 | 职责与诉求 | 关键权限 |
| --- | --- | --- |
| 需求方 | 浏览、搜索、下单、沟通、评价；希望找到靠谱摄影师 | 浏览/下单/支付/沟通/评价/退款申请 |
| 摄影师/创作者 | 入驻、展示作品、发布套餐、接单、提现；希望稳定接单赚钱 | 入驻/作品与套餐管理/接单/提现 |
| 平台方 | 审核、资金托管、结算、风控仲裁、运营 | 后台管理权限 |

三、核心业务流程概述

用户浏览→选摄影师与套餐→约时间地点→下单支付（平台托管冻结）→摄影师接单（拒单自动退款）→履约拍摄→用户确认收货/售后→平台结算（扣抽佣）→双方互评。摄影师入驻需完成实名与资质审核后方可发布作品与套餐接单。

四、功能需求详述

（一）用户端

1. 注册登录

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-REG-01 | P0 | 支持手机号验证码、微信/第三方授权注册登录；新用户进入需选择“我是需求方/我是摄影师/两者”角色标签 | 验证码错误提示重发；第三方授权失败回退手机号 | 验证码登录、角色选择可用，异常有提示 |

2. 首页信息流

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-HOME-01 | P0 | 首页展示推荐作品流、推荐摄影师卡片、活动 Banner 与拍摄类型快捷入口（写真/旅拍/跟拍/宠物等），支持下拉刷新、上拉加载 | 无网络展示兜底与重试按钮；加载失败提示 | 信息流可下拉刷新、上拉加载，快捷入口可点击 |

3. 搜索与筛选

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-SRCH-01 | P1 | 支持关键词搜索摄影师/作品；支持按城市、拍摄类型、价格区间、评分、认证标签、性别/风格筛选与排序 | 搜索无结果显示“未找到”与推荐 | 筛选条件组合生效，结果排序正确 |

4. 摄影师主页

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-PH-01 | P0 | 摄影师主页展示作品集、服务介绍、认证标识、服务套餐、评价列表；支持收藏与关注摄影师 | 作品加载失败降级展示文字 | 作品、套餐、评价正确展示，收藏/关注状态可切换 |

5. 预约下单与支付

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-ORD-01 | P0 | 选择套餐→选择时间/地点→提交订单→在线支付，款项由平台托管冻结；生成订单并进入待接单状态 | 支付失败订单保留可重试；摄影师拒单自动原路退款 | 下单支付闭环可用，托管冻结状态正确 |

6. 在线沟通

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-IM-01 | P1 | 订单双方支持 IM 文字/图片沟通，可发送需求描述与参考图；支持消息通知 | 消息发送失败重试；敏感词提示 | IM 收发、图片发送、通知可用 |

7. 订单中心

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-ORDC-01 | P0 | 订单按待付款/待接单/待服务/服务中/待评价/已完成/售后分组展示；支持查看订单详情与操作（取消、确认收货、申请售后） | 状态流转按流程正确更新；取消在可取消窗口生效 | 各状态订单展示与操作正确 |

8. 评价系统

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-EVL-01 | P0 | 订单完成后双方可互评：星级＋图文评价，支持追评；评价计入摄影师评分 | 超期未评默认关闭入口不阻塞订单 | 评价提交、展示、评分累计正确 |

9. 钱包

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-WAL-01 | P1 | 展示余额、充值、退款记录、支付记录；支持支付方式管理 | 余额不足提示引导充值 | 余额与流水展示正确 |

10. 收藏/关注/邀请

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-MISC-01 | P2 | 支持收藏作品/关注摄影师、足迹；邀请码分享与邀请奖励 | 邀请奖励按规则到账，异常可对账 | 收藏/关注/邀请奖励链路可用 |

（二）摄影师端

11. 入驻与认证

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-PH-01 | P0 | 摄影师填写资料、实名认证、上传资质与作品，提交平台审核；审核通过获得认证标识并开张，驳回可补充重提 | 审核中状态可见；驳回提示原因 | 入驻审核流程闭环，认证标识生效 |

12. 作品管理

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-PORT-01 | P1 | 发布/编辑/删除作品，设置封面与标签；未过审作品不对外展示 | 删除确认；过审状态提示 | 作品增删改与展示状态正确 |

13. 服务套餐管理

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-PKG-01 | P0 | 发布/编辑服务套餐（内容、时长、价格、适用范围）；下架套餐不影响历史订单 | 价格/库存异常提示 | 套餐增改下架与下单关联正确 |

14. 排期管理

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-SCH-01 | P1 | 设置可约时间与忙/闲状态，避免重复接单冲突 | 时间冲突时拦截提示 | 排期状态正确，冲突拦截生效 |

15. 接单管理

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-ORD-01 | P0 | 接收订单并确认接单/拒单；拒单触发自动退款；服务完成后标记待结算 | 拒单需确认并提示后果 | 接单/拒单与订单状态流转正确 |

16. 收入中心

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-INC-01 | P0 | 展示钱包余额、收入与佣金明细；支持提现到银行卡 | 提现需完成实名；失败可重试 | 收入展示、提现、佣金明细正确 |

17. 数据看板

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-DASH-01 | P2 | 展示曝光量、咨询量、下单转化、评价分等核心数据 | 无数据显示占位 | 核心指标正确展示 |

（三）平台端

18. 审核

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-AUDIT-01 | P0 | 平台对摄影师实名、资质、作品进行审核与上/下架管理 | 审核留痕可追溯 | 审核流程闭环、状态正确 |

19. 交易与资金托管

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-FUND-01 | P0 | 订单款项托管冻结、服务验收后解冻结算；支持退款原路退回 | 资金对账一致，异常冻结告警 | 托管/解冻/退款金额分毫不差 |

20. 结算与佣金

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-SETTLE-01 | P0 | 订单验收后按约定比例抽佣并结算给摄影师；生成佣金明细 | 结算失败重试与对账 | 佣金计算与结算准确 |

21. 风控与纠纷

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-RISK-01 | P0 | 处理爽约赔付、退款申请、投诉仲裁；按裁定冻结/退回/结算资金，记录留档 | 仲裁过程留痕、判定可回滚 | 纠纷处理闭环、资金裁定正确 |

22. 内容与运营

| 功能编号 | 优先级 | 需求描述与用户可见行为 | 主要异常与恢复 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-OPS-01 | P2 | 作品/评价/聊天内容审核；Banner、活动、推荐位管理；摄影师推广位 | 敏感内容拦截 | 内容审核与运营位配置生效 |

五、非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 核心页面首屏 < 3s；下单/支付接口 P99 < 1s；支持万人级并发撮合浏览 |
| 安全 | 实名认证；资金支付走合规通道；敏感信息加密存储与脱敏展示 |
| 合规 | 摄影师资质与作品内容合规审核；交易与退款规则合规；隐私政策明确 |
| 可扩展 | 模块化架构支持商家端、保险、推荐等后续能力扩展 |

六、数据埋点与指标体系

| 维度 | 指标 |
| --- | --- |
| 供给侧 | 摄影师入驻数、作品发布数、接单率、订单转化率、月均收入、提现频次 |
| 需求侧 | MAU、搜索/浏览转化率、下单支付转化率、订单完成率、复购率、好评率 |
| 平台 | GMV、抽佣收入、双边撮合成功率、爽约率、纠纷率 |

七、版本规划（Roadmap）

| 版本 | 范围 |
| --- | --- |
| V1.0（本期） | 双边撮合闭环：用户找摄影师下单、摄影师接单赚钱、资金托管与保障、评价体系；含收藏/邀请/钱包/摄影师管理后台 |
| V1.x | 商家/机构端、批量与长周期合作、履约保险、智能推荐算法 |
| V2.0 | 旅拍生态、化妆师/器材联动、广告商业化、内容社区化运营 |

八、风险与开放问题

| 风险/问题 | 应对方向 |
| --- | --- |
| 双边冷启动：早期供给与需求都少 | 先深耕单一城市，用邀约补贴与认证激励拉摄影师，用保障机制吸引首单用户 |
| 信任与交易纠纷风险 | 以资金托管、爽约赔付、双方互评为核心保障，建立清晰仲裁规则 |
| 摄影师供给质量参差 | 严格资质与作品审核，认证分级，评价沉淀淘汰低质供给 |
| 合规与资金安全 | 支付走合规通道，实名认证，隐私与交易规则合规 |